|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства РД от 26.02.2016 N 39 (ред. от 29.09.2016) "О реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2016 году" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](http://www.consultant.ru)   Дата сохранения: 24.10.2016 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2016 г. N 39

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2040 ГОДЫ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РД

от 27.06.2016 [N 189](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A49D1642C245B91721B19249767A33ED2AF41941171FN0AAM), от 29.09.2016 [N 282](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A59F1848C245B91721B19249767A33ED2AF41941171FN0AAM))

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C574AA4DC50B2CF85B5386524A891491D9D1EE44028BBC50E392372ADN2A7M) Жилищного кодекса Российской Федерации, [статьями 2.2](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A49E1A47C245B91721B19249767A33ED2AF419411618N0AEM) и [12](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A49E1A47C245B91721B19249767A33ED2AF419411719N0A8M) Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 57 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить:

краткосрочный [план](#Par36) реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2016 году согласно приложению N 1;

размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан на 2016 год согласно [приложению N 2](#Par1602);

объем долевого финансирования краткосрочных муниципальных планов за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан в 2016 году согласно [приложению N 3](#Par1652).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A49D1642C245B91721B19249767A33ED2AF41941171FN0A9M) Правительства РД от 27.06.2016 N 189)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства

Республики Дагестан

Р.АЛИЕВ

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 26 февраля 2016 г. N 39

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2040 ГОДЫ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A59F1848C245B91721B19249767A33ED2AF41941171FN0A6M) Правительства РД

от 29.09.2016 N 282)

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,

которые включены в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Площадь помещений многоквартирных домов | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домов |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Республике Дагестан | | | X | X | X | X | X | 114066,22 | 102529,37 | 99842,17 | 5055 | 139516977,86 | 15206820,20 | 8404232,23 | 7189798,67 | 108716126,76 | 1360,75 | 4953,00 | X |
| Итого по г. Махачкале | | | X | X | X | X | X | 55309,27 | 50400,77 | 48432,07 | 2382 | 62966366,86 | 15206820,20 | 8404232,23 | 7189798,67 | 32165515,76 | 1249,31 | 3359 | X |
| 1. | г. Махачкала, пр. А.Султана, 2 | | 1972 |  | панельный | 5 | 4 | 3623,40 | 3415,40 | 2944,60 | 177 | 4776852,00 | 1650880,05 | 912378,73 | 780537,62 | 1433055,60 | 1398,62 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 2. | г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 46а | | 1969 |  | панельный | 5 | 4 | 3612,20 | 3365,00 | 3365,00 | 130 | 4776852,00 | 1650880,05 | 912378,73 | 780537,62 | 1433055,60 | 1419,57 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 3. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11а | | 1979 |  | панельный | 5 | 4 | 3487,00 | 3115,00 | 3115,00 | 180 | 5033326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5033326,00 | 1615,83 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 4. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11б | | 1978 |  | панельный | 5 | 4 | 3487,00 | 3115,00 | 3115,00 | 180 | 5068126,00 | 1751544,35 | 968012,07 | 828131,78 | 1520437,80 | 1627,01 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 5. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 77а | | 1967 |  | каменный | 5 | 4 | 3686,20 | 3442,00 | 3442,00 | 134 | 4556223,00 | 1574630,67 | 870238,59 | 744486,84 | 1366866,90 | 1323,71 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 6. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 112 | | 1961 |  | каменный | 3 | 1 | 1138,67 | 1114,07 | 1114,07 | 56 | 2436847,00 | 842174,32 | 465437,78 | 398180,80 | 731054,10 | 2187,34 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Энгельса, 11в | | 1974 |  | крупнопанельный | 5 | 6 | 5103,70 | 4625,30 | 4625,30 | 240 | 6914451,00 | 2389634,27 | 1320660,14 | 1129821,29 | 2074335,30 | 1494,92 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 8. | г. Махачкала, ул. И.Казака, 8 | | 1982 |  | крупно панельный | 5 | 6 | 5514,00 | 5145,00 | 5070,60 | 300 | 6838933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6838933,00 | 1329,24 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 9. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 154 | | 1963 |  | каменный | 5 | 2 | 1980,80 | 1774,80 | 1774,80 | 98 | 2856008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2856008,00 | 1609,20 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 10. | г. Махачкала, ул. Энгельса, 49 | | 1971 |  | панельный | 5 | 4 | 3491,80 | 3441,00 | 3008,00 | 157 | 11559679,86 | 3995025,36 | 2207898,85 | 1888851,69 | 3467903,96 | 3359,40 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 11. | г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, 39 | | 1984 |  | крупнопанельный | 14 | 2 | 8996,80 | 7434,40 | 6882,40 | 336 | 3152640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152640,00 | 424,06 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 12. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 14 | | 1969 |  | панельный | 5 | 3 | 3817,90 | 3513,40 | 3074,90 | 124 | 3912185,00 | 1352051,13 | 747227,34 | 639251,03 | 1173655,50 | 1113,50 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| 13. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 80, корп. 3 | | 2007 |  | кирпичный | 9 | 2 | 7369,80 | 6900,40 | 6900,40 | 270 | 1084244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1084244,00 | 157,13 | 3359,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Каспийску | | | X | X | X | X | X | 31336,25 | 28313,10 | 27594,60 | 1308 | 44139452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44139452,00 | 1558,98 | 4041 | X |
| 14. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, 5 | | 1969 |  | панельный | 5 | 6 | 5118,25 | 4739,60 | 4739,60 | 242 | 9898408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9898408,00 | 2088,45 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 15. | г. Каспийск, ул. Ленина, 1 | | 1959 |  | каменный | 3 | 7 | 4096,60 | 3749,60 | 3045,80 | 103 | 10203557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10203557,00 | 2721,24 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 16. | г. Каспийск, ул. Ленина, 3 | | 1962 |  | каменный | 3 | 2 | 1156,60 | 1086,00 | 1086,00 | 75 | 3947805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3947805,00 | 3635,18 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 17. | г. Каспийск, ул. Ленина, 19 | | 1967 |  | каменный | 5 | 4 | 3591,30 | 3347,10 | 3347,10 | 181 | 4235240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235240,00 | 1265,35 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 18. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, 30 | | 1999 |  | панельный | 9 | 3 | 5082,30 | 4347,90 | 4333,20 | 202 | 1042671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042671,00 | 239,81 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 19. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, 36 | | 2005 |  | панельный | 9 | 2 | 4539,50 | 3926,70 | 3926,70 | 72 | 833738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833738,00 | 212,33 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 20. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, 6 | | 1959 |  | каменный | 2 | 2 | 885,20 | 814,00 | 814,00 | 39 | 3288738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3288738,00 | 4040,22 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 21. | г. Каспийск, ул. Хизроева, 9 | | 1976 |  | панельный | 5 | 4 | 3472,60 | 3159,00 | 3159,00 | 185 | 5347488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5347488,00 | 1692,78 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| 22. | г. Каспийск, ул. Хизроева, 23 | | 1972 |  | каменный | 5 | 4 | 3393,90 | 3143,20 | 3143,20 | 209 | 5341807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5341807,00 | 1699,48 | 4041,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Избербашу | | | X | X | X | X | X | 9327,90 | 8661,90 | 8661,90 | 353 | 6640091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6640091,00 | 766,59 | 832,00 | X |
| 23. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 59 | | 1975 |  | каменный | 5 | 4 | 2715,60 | 2445,60 | 2445,60 | 107 | 1928168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928168,00 | 788,42 | 832,00 | 30.12.2016 |
| 24. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 67 | | 1965 |  | каменный | 5 | 4 | 3455,80 | 3293,00 | 3293,00 | 130 | 2280799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280799,00 | 692,62 | 832,00 | 30.12.2016 |
| 25. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 71 | | 1970 |  | каменный | 5 | 4 | 3156,50 | 2923,30 | 2923,30 | 116 | 2431124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2431124,00 | 831,64 | 832,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Дербенту | | | X | X | X | X | X | 5817,30 | 5342,80 | 5342,80 | 268 | 8501925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8501925,00 | 1591,29 | 4516,00 | X |
| 26 | г. Дербент, ул. Кобякова, 88б | | 1976 |  | каменный | 3 | 2 | 1011,60 | 940,80 | 940,80 | 58 | 2101340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101340,00 | 2233,57 | 4516,00 | 30.12.2016 |
| 27. | г. Дербент, ул. С.Стальского, 39 | | 1974 |  | каменный | 5 | 4 | 3390,00 | 3115,00 | 3115,00 | 155 | 3585035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3585035,00 | 1150,89 | 4516,00 | 30.12.2016 |
| 28 | г. Дербент, ул. У.Буйнакского, 7 | | 1962 |  | каменный | 3 | 3 | 1415,70 | 1287,00 | 1287,00 | 55 | 2815550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2815550,00 | 2187,68 | 4516,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Буйнакску | | | X | X | X | X | X | 1215,80 | 1143,20 | 1143,20 | 96 | 2709302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2709302,00 | 2369,93 | 2380,00 | X |
| 29. | г. Буйнакск, ул. И.Гази-Магомеда, 31 | | 1966 |  | кирпичный | 3 | 2 | 1215,80 | 1143,20 | 1143,20 | 96 | 2709302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2709302,00 | 2369,93 | 2380,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Кизляру | | | X | X | X | X | X | 800,70 | 689,60 | 689,60 | 31 | 3415194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3415194,00 | 4952,43 | 4953,00 | X |
| 30. | г. Кизляр, ул. Крылова, 115 | | 1960 |  | кирпичный | 2 | 3 | 800,70 | 689,60 | 689,60 | 31 | 3415194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3415194,00 | 4952,43 | 4953,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Кизилюрту | | | X | X | X | X | X | 6950,00 | 5400,00 | 5400,00 | 398 | 6033657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6033657,00 | 1117,34 | 1118,00 | X |
| 31. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 46 | | 1974 |  | панельный | 5 | 8 | 6950,00 | 5400,00 | 5400,00 | 398 | 6033657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6033657,00 | 1117,34 | 1118,00 | 30.12.2016 |
| Итого по г. Хасавюрту | | | X | X | X | X | X | 3309,00 | 2578,00 | 2578,00 | 219 | 5110990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5110990,00 | 1982,54 | 1983,00 | X |
| 32. | г. Хасавюрт, ул. Речной переулок, 1 | | 1973 |  | кирпичный | 5 | 4 | 3309,00 | 2578,00 | 2578,00 | 219 | 5110990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5110990,00 | 1982,54 | 1983,00 | 30.12.2016 |

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Республики Дагестан | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2016 год | | 114066,22 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139516977,86 | 139516977,86 |
| 1. | "город Махачкала" | 55309,27 | 2382 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62966366,86 | 62966366,86 |
| 2. | "город Каспийск" | 31336,25 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44139452,00 | 44139452,00 |
| 3. | "город Избербаш" | 9327,90 | 353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6640091,00 | 6640091,00 |
| 4. | "город Дербент" | 5817,30 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8501925,00 | 8501925,00 |
| 5. | "город Буйнакск" | 1215,80 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2709302,00 | 2709302,00 |
| 6. | "город Кизляр" | 800,70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3415194,00 | 3415194,00 |
| 7. | "город Кизилюрт" | 6950,00 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6033657,00 | 6033657,00 |
| 8. | "город Хасавюрт" | 3309,00 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5110990,00 | 5110990,00 |

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,

которые включены в краткосрочный план по видам ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные [частью 1 ст. 166](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C574AA4DC50B2CF85B5386524A891491D9D1EE44028BBC50E392371A926F718N4A1M) Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | Виды, установленные [частью 2 статьи 16](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A49E1A47C245B91721B19249767A33ED2AF41941161FN0ADM) Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 57 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан" | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт фасада | | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды работ и услуг |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по Республике Дагестан | | 139516977,86 | 18979032,00 | 0,00 | 1055944,00 | 25071,60 | 96151463,00 | 9247,50 | 15752373,00 | 2736604,00 | 305049,00 | 4536512,86 |
| Итого по г. Махачкале | | 62966366,86 | 3219075,00 | 0,00 | 1055944,00 | 12103,40 | 50081671,00 | 2280,00 | 6160136,00 | 0,00 | 190814,00 | 2258726,86 |
| 1. | г. Махачкала, пр. А.Султана, 2 | 4776852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,80 | 4564957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211895,00 |
| 2. | г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 46а | 4776852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,40 | 4564957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211895,00 |
| 3. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11а | 5033326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022,00 | 4305235,00 | 0,00 | 543943,00 | 0,00 | 0,00 | 184148,00 |
| 4. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 11б | 5068126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022,00 | 4305235,00 | 0,00 | 543943,00 | 0,00 | 0,00 | 218948,00 |
| 5. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 77а | 4556223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 4359046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197177,00 |
| 6. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 112 | 2436847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 2344370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92477,00 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Энгельса, 11в | 6914451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1503,80 | 6064434,00 | 0,00 | 572356,00 | 0,00 | 0,00 | 277661,00 |
| 8. | г. Махачкала, ул. И.Казака, 8 | 6838933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1503,80 | 6064434,00 | 0,00 | 561372,00 | 0,00 | 0,00 | 213127,00 |
| 9. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 154 | 2856008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,50 | 2762159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93849,00 |
| 10. | г. Махачкала, ул. Энгельса, 49 | 11559679,86 | 3219075,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,60 | 3938468,00 | 2280,00 | 3938522,00 | 0,00 | 190814,00 | 272800,86 |
| 11. | г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, 39 | 3152640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,20 | 3050867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101773,00 |
| 12. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 14 | 3912185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,30 | 3757509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154676,00 |
| 13. | г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 80, корп. 3 | 1084244,00 | 0,00 | 2 | 1055944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28300,00 |
| Итого по г. Каспийску | | 44139452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9239,40 | 34849659,00 | 5418,10 | 7918600,00 | 0,00 | 0,00 | 1371193,00 |
| 14. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, 5 | 9898408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1498,90 | 6684140,00 | 2098,60 | 2902824,00 | 0,00 | 0,00 | 311444,00 |
| 15. | г. Каспийск, ул. Ленина, 1 | 10203557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2052,60 | 7023040,00 | 2562,50 | 2909342,00 | 0,00 | 0,00 | 271175,00 |
| 16. | г. Каспийск, ул. Ленина, 3 | 3947805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,10 | 3611588,00 | 149,00 | 205878,00 | 0,00 | 0,00 | 130339,00 |
| 17. | г. Каспийск, ул. Ленина, 19 | 4235240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,30 | 4096303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138937,00 |
| 18. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, 30 | 1042671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,80 | 1006807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35864,00 |
| 19. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, 36 | 833738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,60 | 804322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29416,00 |
| 20. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, 6 | 3288738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 2405577,00 | 608,00 | 785045,00 | 0,00 | 0,00 | 98116,00 |
| 21. | г. Каспийск, ул. Хизроева, 9 | 5347488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051,40 | 4603197,00 | 0,00 | 565972,00 | 0,00 | 0,00 | 178319,00 |
| 22. | г. Каспийск, ул. Хизроева, 23 | 5341807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064,70 | 4614685,00 | 0,00 | 549539,00 | 0,00 | 0,00 | 177583,00 |
| Итого по г. Избербашу | | 6640091,00 | 6451910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188181,00 |
| 23. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 59 | 1928168,00 | 1872753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55415,00 |
| 24. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 67 | 2280799,00 | 2216523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64276,00 |
| 25. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, 71 | 2431124,00 | 2362634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68490,00 |
| Итого по г. Дербенту | | 8501925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,10 | 5525032,00 | 0,00 | 0,00 | 2736604,00 | 0,00 | 240289,00 |
| 26. | г. Дербент, ул. Кобякова, 88б | 2101340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,20 | 2040245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61095,00 |
| 27. | г. Дербент, ул. С.Стальского, 39 | 3585035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1001,90 | 3484787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100248,00 |
| 28. | г. Дербент, ул. У.Буйнакского, 7 | 2815550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2736604,00 | 0,00 | 78946,00 |
| Итого по г. Буйнакску | | 2709302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 1745933,00 | 762,30 | 886161,00 | 0,00 | 0,00 | 77208,00 |
| 29. | г. Буйнакск, ул. И.Газимагомеда, 31 | 2709302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 1745933,00 | 762,30 | 886161,00 | 0,00 | 0,00 | 77208,00 |
| Итого по г. Кизляру | | 3415194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 2532450,00 | 787,10 | 787476,00 | 0,00 | 0,00 | 95268,00 |
| 30. | г. Кизляр, ул. Крылова, 115 | 3415194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 2532450,00 | 787,10 | 787476,00 | 0,00 | 0,00 | 95268,00 |
| Итого по г. Кизилюрту | | 6033657,00 | 5798133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69471,00 | 166053,00 |
| 31. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 46 | 6033657,00 | 5798133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69471,00 | 166053,00 |
| Итого по г. Хасавюрту | | 5110990,00 | 3509914,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,30 | 1416718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44764,00 | 139594,00 |
| 32. | г. Хасавюрт, ул. Речной переулок, 1 | 5110990,00 | 3509914,00 | 0,00 | 0,00 | 1119,30 | 1416718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44764,00 | 139594,00 |

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 26 февраля 2016 г. N 39

РАЗМЕР

ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В РАСЧЕТЕ НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2016 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A59F1848C245B91721B19249767A33ED2AF41941161EN0AEM) Правительства РД

от 29.09.2016 N 282)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Республики Дагестан | Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (рублей) |
| 1. | "город Буйнакск" | 2380 |
| 2. | "город Дербент" | 4516 |
| 3. | "город Избербаш" | 832 |
| 4. | "город Каспийск" | 4041 |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | |
| 6. | "город Кизилюрт" | 1118 |
| 5. | "город Кизляр" | 4953 |
| 7. | "город Махачкала" | 3359 |
| 8. | "город Хасавюрт" | 1983 |

Приложение N 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 26 февраля 2016 г. N 39

ОБЪЕМ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2016 ГОДУ

Список изменяющих документов

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920A49D1642C245B91721B19249767A33ED2AF41941171FN0A6M) Правительства РД

от 27.06.2016 N 189)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Минимальный объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан и муниципального бюджета, проц. | Минимальный объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан от общего объема предусмотренных финансовых средств, проц. | Минимальный объем долевого финансирования из муниципального бюджета от общего объема предусмотренных финансовых средств, проц. | Минимальный объем долевого финансирования за счет средств собственников, проц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "город Махачкала" | 35,44 | 19,10 | 16,34 | 30,0 |
| 2. | "город Каспийск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 3. | "город Избербаш" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 4. | "город Кизляр" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 5. | "город Кизилюрт" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 6. | "город Буйнакск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 7. | "город Хасавюрт" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 8. | "город Дербент" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |

Расчет объема долевого финансирования при разработке

муниципальных краткосрочных планов реализации Региональной

программы по проведению капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан

на 2014-2040 годы в 2016 году

Расчет объема долевого финансирования при разработке муниципальных краткосрочных планов реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2016 году (далее - муниципальный краткосрочный план) производится в соответствии с [пунктом 3 статьи 18](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C574AA4DC50B2CF85B5396520AF91491D9D1EE44028BBC50E392371A927F211N4A6M) Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":

1) минимальный объем долевого финансирования расходов из бюджета муниципального образования при разработке муниципальных краткосрочных планов в процентах рассчитывается по нижеприведенной формуле, где результат не может превышать 70 проц. от общего объема финансовых средств, предусмотренных на капитальный ремонт:

, где:

Мд.м.о. - минимальный объем долевого финансирования из бюджета муниципального образования;

0,35-35 процентов (в соответствии с Федеральным законом);

Уб.о.(м.о.) - уровень фактической бюджетной обеспеченности муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из республиканских фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по наделению органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям для создания районных фондов финансовой поддержки поселений на 2016 год;

Уб.о./(minм.о.) - уровень фактической бюджетной обеспеченности на 2016 год муниципального образования, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности;

35,44 - минимальный объем долевого финансирования Республики Дагестан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

2) разница между минимальным объемом долевого финансирования Республики Дагестан (т.е. Мд = не менее 35,44 проц.) и минимальным объемом долевого финансирования из бюджета муниципального образования (для каждого органа местного самоуправления свой согласно расчету) составит объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан при разработке муниципальных краткосрочных планов:

Pd = Мд - Мд.м.о., где:

Pd - объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан при разработке муниципальных краткосрочных планов;

Мд - минимальный объем долевого финансирования Республики Дагестан (Мд = не менее 35,44 проц.);

Мд.м.о. - минимальный объем долевого финансирования из бюджета муниципального образования;

3) при включении в муниципальный краткосрочный план многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме, долевое участие финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджета муниципального образования осуществляется согласно вышеуказанным расчетам в зависимости от нахождения многоквартирных домов на территории того или иного муниципального образования.

Независимо от доли финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан и бюджете муниципального образования, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=072D9DE3A619468D7C5754A9CA3CEFC681BE676920AD991B41C245B91721B192N4A9M) Правительства Республики Дагестан от 13 февраля 2014 г. N 52 "Об утверждении Порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом о республиканском бюджете Республики Дагестан" в 2016 году долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товариществ собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется в размере не менее 15 проц. от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.